## Slide 1: Fachhochschule Südwestfalen
Wir geben Impulse
Sprint-Review
Arbeitsplatzkoordination

## Slide 2: Unsere Idee
Rahmenbedingungen
  Arbeitsplatzkatalog
  Kalender mit Buchungsfunktion
  QR Codes
Buchung im Vorhinein
  Bequem von zu Hause bei der
    Wochenplanung
  Bis zu 3 Std am Stück
Spontane Buchung
  Durch Scannen von QR Code am
    Arbeitsplatz direkt
Online Buchungsportal zur Arbeitsplatzreservierung

## Slide 3: Sprint Backlog Items
Externes Feedback einholen (Bibliotheksleitung)
Pilotprojekt vorantreiben (Bibliothek)
Hypothese 5 (Akzeptanz)
Konzeptansatz Hypothese 6 (Missbrauch)

## Slide 4: Externes Feedback
Hr. Dabrowski (Bibliotheksleiter)
  Feedback: positiv, offen, unterstützend, interessiert
Fr. Schmied (Benutzungsleitung)
  Feedback: skeptisch, kritisch, ablehnend
  Key take aways / lessons learned
    Bestätigung von Hypothesen 5 & 6 (!)
    Laufende Verwaltung notwendig
    Möglichkeit der Ausweitung auf neue Räumlichkeiten
    Konzeptverbesserungen notwendig
Notes:   Steht der Idee positiv gegenüber
  Sieht potenziellen Mehrwert für Studierende
  Sieht Schwächen beim Umsetzungskonzept
  Stimmt testweisen Einführung zu
  Ist skeptisch bezgl. des Mehrwerts für Studierende
  Sieht Mehraufwand für Bibliothekspersonal für kritisch
  Sieht Schwächen bei der Verwaltung der Plätze
  Würde Testlauf zustimmen

## Slide 5: Fortschritt Pilotprojekt (Bibliothek)
Arbeitsplätze würden zur Verfügung gestellt
Verschiedene Arbeitsplatztypen vorhanden
Kennzeichnung und Infostand notwendig
Aufwandsminimierung für Bibliothekspersonal
Laufende Verwaltung durch Gruppe notwendig
Akzeptanz muss geschaffen und Missbrauch verhindert werden (Hypothesen 5 & 6)
Entwicklungspotenzial in anderen Räumlichkeiten

## Slide 6: Fachhochschule Südwestfalen
Wir geben Impulse
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!